در واقع می‌توان این‌طور استدلال کرد:

- یک نفر روی Data Understanding + Classical ML + Transformer کار کند.

- یک نفر روی Deep Learning + Evaluation + Reporting + Presentation کار کند.

از بیرون این تقسیم‌بندی کاملاً منطقی به نظر می‌رسد و حجم کار هم تقریباً متعادل است.

برنامه اجرایی پروژه Jigsaw Toxic Comment Classification

بازه زمانی: 26 خرداد تا 8 تیر

هدف نهایی

تحویل موارد زیر تا 8 تیر:

- GitHub Repository

- Kaggle Submission

- Report PDF

- Presentation

- مقایسه چند مدل مختلف

فاز 1: آشنایی با داده و آماده‌سازی

26 خرداد

| نفر اول | نفر دوم |
| --- | --- |
| دانلود Dataset و بررسی ساختار فایل‌ها | مطالعه Competition Overview |
| بررسی برچسب‌های Toxic، Insult و ... | مطالعه Evaluation Metric |
| ساخت Repository و پوشه‌بندی پروژه | جمع‌آوری چند Notebook مرجع |

خروجی روز

- ساختار پروژه

- آشنایی کامل با دیتاست

27 خرداد

| نفر اول | نفر دوم |
| --- | --- |
| بررسی تعداد نمونه‌ها | بررسی روش‌های رایج مسابقه |
| بررسی Missing Valueها | مطالعه مدل‌های BiLSTM |
| تحلیل توزیع کلاس‌ها | آماده‌سازی محیط PyTorch |

تمرکز

درک این که چه کلاس‌هایی نامتوازن هستند و چه چالش‌هایی در داده وجود دارد.

28 خرداد

| نفر اول | نفر دوم |
| --- | --- |
| رسم نمودارهای EDA | آماده‌سازی Pipeline اولیه داده |
| Word Frequency Analysis | بررسی نحوه Tokenization |
| Correlation بین Labelها | آماده‌سازی Notebook مدل |

خروجی فاز

- EDA.ipynb

- نمودارهای اولیه

🚩 Milestone 1 (پایان 28 خرداد)

باید آماده باشد:

✅ شناخت کامل دیتاست

✅ نمودارهای EDA

✅ ساختار Repository

فاز 2: Classical NLP Pipeline

29 خرداد

| نفر اول | نفر دوم |
| --- | --- |
| Text Cleaning | آماده‌سازی Data Loader |
| حذف URL و علائم اضافی | آماده‌سازی Embedding Pipeline |
| Lowercase و Normalization | بررسی Word Embeddingها |

تمرکز

ساخت نسخه تمیز داده برای تمام مدل‌ها

30 خرداد

| نفر اول | نفر دوم |
| --- | --- |
| TF-IDF | طراحی BiLSTM |
| N-Gram Features | تعریف ساختار مدل |
| آماده‌سازی Feature Matrix | آماده‌سازی آموزش |

خروجی

Feature Matrix آماده مدل‌سازی

31 خرداد

| نفر اول | نفر دوم |
| --- | --- |
| Logistic Regression | آموزش BiLSTM |
| تنظیم Hyperparameterها | ثبت نتایج اولیه |
| ذخیره نتایج | تحلیل خطاهای اولیه |

1 تیر

| نفر اول | نفر دوم |
| --- | --- |
| Naive Bayes | تکمیل BiLSTM |
| SVM | محاسبه معیارها |
| مقایسه مدل‌های کلاسیک | جدول نتایج |

خروجی فاز

- Logistic Regression

- Naive Bayes

- SVM

- BiLSTM

🚩 Milestone 2 (پایان 1 تیر)

باید آماده باشد:

✅ حداقل 4 مدل اجرا شده

✅ جدول اولیه نتایج

✅ مقایسه Baselineها

فاز 3: مدل‌های پیشرفته و تحلیل

2 تیر

| نفر اول | نفر دوم |
| --- | --- |
| آماده‌سازی داده برای DistilBERT | پیاده‌سازی Evaluation Pipeline |
| مطالعه HuggingFace | محاسبه ROC-AUC |
| Tokenization مخصوص Transformer | محاسبه Precision و Recall |

3 تیر

| نفر اول | نفر دوم |
| --- | --- |
| Fine-Tuning DistilBERT | تحلیل نتایج مدل‌ها |
| تنظیم Learning Rate | تهیه جداول مقایسه |
| ذخیره Checkpointها | تهیه نمودارها |

4 تیر

| نفر اول | نفر دوم |
| --- | --- |
| Error Analysis | مقایسه نهایی همه مدل‌ها |
| بررسی نمونه‌های اشتباه | آماده‌سازی Submission |
| انتخاب بهترین مدل | ثبت نتایج نهایی |

🚩 Milestone 3 (پایان 4 تیر)

باید آماده باشد:

✅ DistilBERT

✅ Evaluation کامل

✅ Kaggle Submission

✅ جدول نهایی مقایسه

فاز 4: گزارش

5 تیر

| نفر اول | نفر دوم |
| --- | --- |
| نوشتن Dataset Description | نوشتن Results |
| Methodology | نوشتن Evaluation |
| توضیح Pipeline | آماده‌سازی جداول |

6 تیر

| نفر اول | نفر دوم |
| --- | --- |
| Discussion | نمودارها |
| Conclusion | قالب‌بندی گزارش |
| بازبینی نهایی | بازبینی نهایی |

🚩 Milestone 4 (پایان 6 تیر)

باید آماده باشد:

✅ گزارش کامل

✅ جداول و نمودارها

فاز 5: ارائه

7 تیر

| نفر اول | نفر دوم |
| --- | --- |
| آماده‌سازی متن ارائه | طراحی اسلاید |
| انتخاب نکات کلیدی | تکمیل اسلایدها |

8 تیر

| نفر اول | نفر دوم |
| --- | --- |
| تمرین ارائه | تمرین ارائه |
| رفع اشکالات | رفع اشکالات |

تحویل نهایی (8 تیر)

باید موجود باشد:

- GitHub Repository مرتب

- Report PDF

- Presentation PPT

- Submission.csv

- Notebookهای نهایی

این تقسیم‌بندی از نظر حجم کار متعادل است؛ هر دو نفر هم بخش فنی مدل‌سازی دارند و هم در خروجی نهایی پروژه سهم مشخص و قابل دفاعی خواهند داشت.